תוכנית בדיקות מערכת (STP)

אפליקציית דומינו'ס פיצה

System Testing Plan | 2026

| שם הפרויקט | תוכנית בדיקות מערכת – אפליקציית דומינו'ס פיצה |
| --- | --- |
| קורס | בדיקות תוכנה |
| שם הבודקת | אנג'לה גורוחובסקי |
| תאריך התחלה | 23/07/2026 |
| תאריך Demo | 6/08/2026 |
| אפליקציה הנבדקת | Domino's Pizza App (IOS) |

# 1. מבוא

## 1.1 מטרת המסמך

מסמך זה מגדיר את תוכנית הבדיקות המערכתיות לאפליקציית דומינו'ס פיצה.

הוא כולל:

- היקף הבדיקות

- רמות הבדיקה

- סוגי הבדיקה

- טכניקות הבדיקה

- חלוקת האחריות על פיצ'רי הבדיקה

- לוח זמנים

- ציוד ותשתית

- קריטריוני כניסה ויציאה

- ניהול סיכונים

- תהליך דיווח על Bug

## 1.2 רקע על המוצר

אפליקציית דומינו'ס פיצה הינה אפליקציית מובייל (iOS ו-Android) להזמנת פיצה ומוצרים נלווים, עם אפשרות למשלוח עד הבית או איסוף עצמי מסניף.

האפליקציה מאפשרת הזמנת משלוח או איסוף עצמי, עיון בתפריט, בניית פיצה בהתאמה אישית, שימוש בקופונים ומבצעים, תשלום מקוון, מעקב הזמנה בזמן אמת ומועדון לקוחות צובר הטבות.

האפליקציה מיועדת לציבור הרחב בישראל ופועלת בעברית ואנגלית.

מודולי המערכת העיקריים: ניהול חשבון משתמש, תפריט וקטלוג מוצרים, בניית פיצה אישית, עגלת קניות, קופונים ומבצעים, תהליך תשלום, מעקב הזמנה בזמן אמת, איתור סניפים, מועדון לקוחות (Piece of the Pie Rewards), שירות לקוחות.

1.3 הגדרות מונחים

- TC – Test Case (מקרה בדיקה מפורט)

- Bug / Defect – ליקוי שהתגלה במהלך הבדיקה

- Severity – חומרת הבאג: קריטי / גבוה / בינוני / נמוך

- Priority – עדיפות הטיפול בבאג

- Regression – בדיקה חוזרת לאחר תיקון ליקוי

- Sandbox – סביבת בדיקה לתשלומים שאינה גובה כסף אמיתי

- WCAG – Web Content Accessibility Guidelines (תקן נגישות)

- Smoke Test – בדיקת עשן: בדיקה בסיסית שהאפליקציה פועלת לפני בדיקות מפורטות

# 2. רמות הבדיקה

פרויקט זה יכלול שלוש רמות בדיקה, הבנויות בהיררכיה מרמת הבסיס ועד לרמת הקבלה:

| רמת בדיקה | הגדרה | יישום בפרויקט |
| --- | --- | --- |
| בדיקות רגרסיה (Regression Testing) | בדיקת כל האפליקציה לאחר smoke ו-sanity | כלל האפליקציה |
| בדיקות שפיות (Sanity Testing) | בדיקת פיצ'רים חדשים ווידוא שתיקון לא שבר פונקציונליות קיימת | פיצ'רים ספציפיים |
| בדיקות עשן (Smoke Testing) | בדיקה בסיסית שהאפליקציה עולה ופועלת לפני בדיקות מפורטות | בתחילת כל שלב בדיקה – וידוא שהאפליקציה פעילה ונגישה |

# 3. היקף הבדיקות (Scope)

## 3.1 מה נכלל בבדיקות

הפרויקט יכלול את סוגי הבדיקות הבאים:

| סוג בדיקה | מטרה | כלים ושיטה |
| --- | --- | --- |
| פונקציונליות (Functionality) | וידוא שכל פיצ'ר עובד לפי הדרישות, טיפול נכון בקלטים שגויים, בדיקת ערכי קצה בשדות קלט | ביצוע ידני לפי Test Cases: פרטים שגויים, קופון פג תוקף, אשראי לא תקף, ערכי min/max, שדות ריקים, תווים מיוחדים |
| בדיקות GUI (Graphic User Interface) | בדיקת תצוגה, עיצוב ועקביות ויזואלית, ואינטראקציה | בדיקה ויזואלית ישירה על המכשיר, השוואה למדריך עיצוב (אם קיים) |
| נגישות (Accessibility) | עמידה בתקן נגישות | ניווט VoiceOver / TalkBack, בדיקת ניגודיות וגודל טקסט |
| תאימות (Compatibility) | תפקוד תקין במכשירים וגרסאות מערכת הפעלה שונות | iOS (2 גרסאות אחרונות), Android (2 גרסאות אחרונות), מכשירים בגדלי מסך שונים |
| ביצועים בסיסיים (Performance) | מדידת זמני טעינה ותגובה | Stopwatch ידני, כלי בדיקת רשת במכשיר |
| שימושיות (Usability) | להעריך עד כמה האפליקציה קלה לשימוש וידידותית למשתמש | לדמות משתמשים שונים עם התנהגות וציפיות שונות |

## 3.2 מה לא נכלל בבדיקות

| סוג בדיקה | מטרה |
| --- | --- |
| בדיקות עומסים (Load/Stress) | בדיקת עומסים על שרתי החברה – לא רלוונטי לבודקת יחידה |
| בדיקות Recovery | בדיקת התאוששות לאחר קריסת שרת – מחוץ להיקף |
| התקנה/הסרה (Install/Uninstall) | נבדק באופן בסיסי בלבד כחלק מבדיקות עשן, לא כתהליך נפרד ומעמיק |
| אבטחת מידע (Security) | להבטיח שהאפליקציה בטוחה מפני שימוש לרעה, גניבת data וכל היבט אחר של אבטחת מידע |
| בדיקות Interface | סנכרון האפליקציה עם מערכות חיצוניות – לא רלוונטי לפיצ'רים שיבדקו |

## 3.3 פיצ'רים שנכללים בבדיקות

טבלת הפיצ'רים הבאה מפרטת את כל הפונקציונליות שתיבדק וסוגי בדיקה נוספים.

| פיצ'ר | תיאור | עדיפות |
| --- | --- | --- |
| תפריט ועיון במוצרים | עיון בקטגוריות, סינון תזונתי | גבוהה |
| בניית פיצה אישית | בחירת גודל/בצק/תוספות | גבוהה |
| עגלת קניות | הוספה/הסרה, עדכון כמות, חישוב מחיר | גבוהה |

## 3.4 פיצ'רים שלא נכללים בבדיקות

| פיצ'ר | תיאור |
| --- | --- |
| בק אופיס | ניהול המלאי, הקטלוג, מחירים ותפעול פנימי מצד רשת דומינו'ס |
| מועדון לקוחות (Rewards) | צבירה ומימוש נקודות |
| פרופיל וכתובות שמורות | עדכון פרטים, שינוי סיסמה, כתובות שמורות |
| איתור סניפים | חיפוש סניף לפי מיקום/עיר |
| מעקב הזמנה (Order Tracker) | סטטוס הזמנה בזמן אמת |
| קופונים ומבצעים | הזנת קוד קופון, מבצעי קנה-קבל |
| הרשמה והתחברות | יצירת חשבון, Login/Logout, שכחתי סיסמה |
| תהליך תשלום (Checkout) | כתובת, סוג משלוח, אמצעי תשלום, אישור הזמנה |

הפיצ'רים המפורטים בטבלה לעיל אינם נכללים בהיקף הבדיקות הנוכחי, מהסיבות הבאות:

- זמן העבודה על הפרויקט קצר יחסית, ולכן היקף הבדיקות התמקד בפיצ'רי הליבה של תהליך ההזמנה (תפריט ועיון, בניית פיצה אישית ועגלת קניות) בלבד.

- הפרויקט מבוצע על ידי בודקת יחידה, ללא צוות QA נוסף וללא חלוקת עבודה, ולכן לא ניתן היה לכסות את כלל הפיצ'רים באפליקציה באותה רמת עומק בזמן שהוקצה.

- אין גישה לסביבת Sandbox ייעודית לבדיקות תשלום (סביבת בדיקה לתשלומים שאינה גובה כסף אמיתי), ולכן לא ניתן היה לבדוק את תהליך התשלום (Checkout) בבטחה מול אמצעי תשלום אמיתיים.

- פיצ'ר ה"בק אופיס" מיועד לצוות הפנימי של רשת דומינו'ס לניהול מלאי, קטלוג ומחירים, ואינו נגיש כלל למשתמש הקצה באפליקציה – ולכן אינו רלוונטי להיקף בדיקת אפליקציית הלקוח.

- מעקב הזמנה (Order Tracker) תלוי בביצוע הזמנה אמיתית ובזמן אספקה בפועל בשטח, מה שחורג מהיקף ומלוח הזמנים של הפרויקט.

- קופונים ומבצעים דורשים קודי קופון תקפים ופעילים, אשר לא זמינים לצורך ביצוע הבדיקות.

- איתור סניפים אינו נחשב לפיצ'ר קריטי (Core) בתהליך ההזמנה ותלוי בנתוני מיקום אמיתיים, ולכן הוגדר בעדיפות נמוכה ולא נכלל בהיקף הבדיקות הנוכחי.

# 4. טכניקות הבדיקה

להלן הטכניקות בהם נשתמש לתכנון ולביצוע מקרי הבדיקה:

| טכניקה | תיאור ויישום | מתי משתמשים |
| --- | --- | --- |
| תהליכים עסקיים E2E (business process) | בדיקה שמאמתת את הזרימה של התהליך העסקי מתחילתו ועד סופו | בניית פיצה, עגלה, תשלום ומעקב הזמנה |
| בדיקות חקר (Exploratory Testing) | בדיקה חופשית ללא Script מוגדר מראש, לגילוי ליקויים לא צפויים | שלב רגרסיה, וכן בזמן פנוי לגילוי תרחישים לא מתוכננים |

# 5. צוות הבדיקה

הצוות מורכב מבודקת אחת:

- אנג'לה גורוחובסקי – אחראית על תכנון וביצוע כל הבדיקות בפרויקט ותיעוד תקלות ובניית דוח מסכם.

## אופן תפעול הפרויקט

- אני אריץ את כל הפיצ'רים ואשתמש בכל סוגי הבדיקות והרמות שהוגדרו במסמך זה.

- אני אנהל בעצמי את התקדמות המשימות, לוח הזמנים וטבלת הבאגים לאורך הפרויקט.

- ואני אכין את דו"ח הבדיקות הסופי והצגתו ב-Demo בתום הפרויקט.

## ניהול עצמי ותיעוד

- מעקב יומי אחר התקדמות מול לוח הזמנים באמצעות Google Sheets

- תיעוד שוטף של מקרי בדיקה ותוצאותיהם מיד עם ביצוע הבדיקה

- תיקיית Google Drive אישית לאחסון כל קבצי הפרויקט

# 6. לוח זמנים

תקופת הפרויקט: 27/07/2026 – 6/08/2026 . מצגת ה-DEMO הסופית תתקיים ב-6/08/2026:

| תאריכים | שלב | פעילויות עיקריות |
| --- | --- | --- |
| 23/07 – 27/07 | הכנה ותכנון | הכרת האפליקציה, כתיבת תוכנית הבדיקות, הגדרת סביבת עבודה, בניית מקרי הבדיקה (STD) |
| 27/07 – 30/08 | כתיבת STD + Bug report | בדיקות הרשמה/התחברות; תפריט וחיפוש; בניית פיצה; עגלה וקופונים; תשלום ואישור הזמנה; מעקב הזמנה וסניפים; פרופיל ומועדון; בדיקות רגרסיה וסגירת באגים |
| 30/07 – 6/08 | כתיבת STR + הכנת Demo | הכנת דו"ח מסכם (STR), הכנת מצגת Demo, הצגה ב-6/08 |

# 7. ציוד ותשתית נדרשים

להלן פירוט הציוד, התוכנות, הכלים והתשתית הנדרשים לביצוע הפרויקט:

| קטגוריה | פריט | מטרה / שימוש |
| --- | --- | --- |
| חומרה | סמארטפון Android (לפחות 1 יחידה) | בדיקות פונקציונליות ותאימות Android |
| חומרה | סמארטפון iPhone (לפחות 1 יחידה) | בדיקות פונקציונליות ותאימות iOS |
| חומרה | טאבלט (לפחות 1 יחידה) | בדיקות תצוגה במסך גדול |
| תוכנה | אפליקציית דומינו'ס פיצה (גרסה עדכנית, Android + iOS) | סביבת הבדיקה המרכזית |
| תוכנה – תיעוד | Google Sheets | טבלת מקרי בדיקה + טבלת באגים |
| תוכנה – תיעוד | Google Docs | מסמך תוכנית בדיקות + דו"ח סופי |
| תשתית | חיבור אינטרנט/Wi-Fi יציב (לפחות 10 Mbps) | גישה לאפליקציה, טעינה מהירה, בדיקת ביצועים |
| תשתית | כתובת אימייל וטלפון ייעודים לפתיחת חשבון משתמש | קבלת מיילי אישור הזמנה ואיפוס סיסמה |

# 8. קריטריוני כניסה ויציאה

# 8.1 קריטריוני כניסה לבדיקות

לפני שניתן להתחיל בדיקות על שלב כלשהו, חייבים להתקיים כל התנאים הבאים:

- חיבור אינטרנט יציב ועובד (מינימום 10 Mbps)

- אפליקציית דומינו'ס פיצה מותקנת, מעודכנת ונגישה במכשירי הבדיקה

- הכלים הנדרשים מותקנים (Google Sheets, Docs)

- וחשבון משתמש פעיל ומחובר

## 8.2 קריטריוני יציאה (Definition of Done)

הבדיקות ייחשבו כשלמות ומוצלחות כאשר יתקיימו כל הפרמטרים הבאים:

- לפחות 75-80% ממקרי הבדיקה המתוכננים בוצעו ותועדו

- לא יותר מ-0 באגים פתוחים בחומרה קריטית

- לא יותר מ-3 באגים פתוחים בחומרה גבוהה

- לא יותר מ-7 באגים פתוחים בחומרה בינונית

- לא יותר מ-10 באגים פתוחים בחומרה נמוכה

- כל תסריטי ה-smoke עברו בהצלחה

- כל פיצ'ר שתוקן עבר בדיקת רגרסיה בהצלחה

- טבלת הבאגים מעודכנת עם סטטוס לכל באג

# 9. ניהול סיכונים

| סיכון | חומרה | הסתברות |
| --- | --- | --- |
| גישה מוגבלת לסביבת הבדיקה | גבוהה | בינונית |
| עדכון גרסת האפליקציה תוך כדי הבדיקות | גבוהה | בינונית |
| נפילת שרתי דומינו'ס | בינונית | נמוכה |
| אינטרנט לא יציב בזמן הבדיקה | בינונית | נמוכה |
| שינוי ממשק ללא הודעה מוקדמת | גבוהה | בינונית |
| אי-תאימות למכשיר/גרסת מערכת הפעלה ישנה | בינונית | בינונית |
| אי-זמינות לעבוד עקב נסיבות אישיות | גבוהה | גבוהה |
| במקרה אירוע ביטחוני במדינה | גבוהה | בינונית |

# 10. איך יכתבו הבדיקות (System Testing Document)

להלן דוגמה לאיך יכתבו הבדיקות במסמך ה-STD. כל TC כולל כותרת, שלבי ביצוע, תנאי מוקדם, תוצאה צפויה, תוצאה בפועל וסטטוס.

| מזהה בדיקה | כותרת | שלבי הבדיקה | תנאי מקדים\נתונים | תוצאה צפויה | תוצאה בפועל | עובר\לא עובר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase-feature number-test number לדוגמא: TC-X-X | כותרת קצרה של הבדיקה | 1. … 2. … 3. ... | תנאי מקדים של הבדיקה או המידע ששומש ועזר בבדיקה | התוצאה הצפויה של הבדיקה | התוצאה האמיתית של הבדיקה בפועל | הבדיקה עברה או לא עברה על פי הצפיות |

# 11. תהליך דיווח על באגים

## 11.1 תבנית דיווח באג

| סטטוס | סביבת הבדיקה | חומרה (Severity) | תוצאה בפועל | תוצאה צפויה | שלבי שחזור | תיאור תקלה | גרסת אפליקציה | מזהה באג |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סטטוס טיפול באג אם פתוח\סגור | מכשיר + גרסת IOS + רזולוציה | קריטי / גבוה / בינוני / נמוך | מה קרה בפועל | מה היה אמור לקרות | ….1 ….2 ….3 | משפט אחד המתאר את הבעיה | מספר גרסה שבו נמצא הבאג | TC-X-X |

## 11.2 סולם חומרה (Severity)

- קריטי – האפליקציה לא פועלת / הזמנה בלתי אפשרית לחלוטין

- גבוה – פונקציונליות עיקרית שבורה (חיפוש, עגלה, תשלום)

- בינוני – פונקציונליות משנית לקויה, קיים workaround

- נמוך – בעיה אסתטית / תצוגתית, ללא פגיעה בשימוש

## 11.3 תהליך עבודה עם באגים

- 1. גילוי – תיעוד מיידי: שלבי שחזור

- 2. רישום – הוספה לטבלת הבאגים עם מזהה ייחודי (TC-X-X)

- 3. עדכון – עדכון מיידי על כל באג קריטי ביומן המעקב האישי

- 4. אימות – לאחר עדכון גרסה, ביצוע אימות חוזר של הבאג

- 5. סגירה – עדכון סטטוס ל"נסגר" רק לאחר אימות מוצלח

# 12. דוח בדיקות סופי

הדוח הסופי (STR) יוכן על ידי אנג'לה גורוחובסקי ויוצג ב-6/08/2026 כ-Demo. הדוח יכלול:

- סיכום ביצוע: סה"כ TC שבוצעו / עברו / נכשלו / לא בוצעו

- סיכום באגים: כמות לפי חומרה ולפי פיצ'ר

- גרף מגמת באגים לאורך הפרויקט

- אחוז כיסוי בדיקות לפי פיצ'ר

- ממצאי תאימות מכשירים/מערכות הפעלה

- המלצות לשיפור ותיקון

- המלצת הבודקת: Go / No-Go לייצור

פורמט הגשה: Google Doc (מסמך התכנון ודוח סופי) + Google Sheets (טבלת TC וטבלת באגים)

תכנית בדיקות מערכת – אפליקציית דומינו'ס פיצה  |  יולי 2026