דו"ח בדיקות מערכת (STR)

אפליקציית דומינו'ס פיצה

System Testing Report | 2026

| בדיקות מערכת – אפליקציית דומינו'ס פיצה | שם הפרויקט |
| --- | --- |
| בדיקות תוכנה | קורס |
| אנג'לה גורוחובסקי | שם הבודקת |
| 23/07/2026 | תאריך התחלת הפרויקט |
| בין 27/07/2026 ל-30/07/2026 | תקופת ביצוע הבדיקות |
| 6/08/2026 | תאריך הצגת Demo |
| Domino's Pizza App (iOS), גרסה 9.16.2 | האפליקציה הנבדקת |
| iPhone 15 Pro Max, iOS 25.5.2 | מכשיר הבדיקה |
| STP – תוכנית בדיקות מערכת ¦ STD – מסמך מקרי בדיקה ¦ טבלת באגים | מסמכים קשורים |

# 1. מבוא

## 1.1 מטרת המסמך

מסמך זה מציג את דו"ח הבדיקות הסופי (STR) עבור פרויקט בדיקות המערכת של אפליקציית דומינו'ס פיצה. הדו"ח מסכם את כלל פעילויות הבדיקה שבוצעו בהתאם לתוכנית הבדיקות (STP), ומציג את התוצאות, הממצאים והמסקנות, לרבות המלצה סופית באשר להעלאת הגרסה לייצור.

הדו"ח כולל:

- סיכום ביצוע מקרי הבדיקה (מתוכנן מול בפועל)

- אחוז כיסוי בדיקות לפי פיצ'ר

- פירוט התסריטים שלא הורצו והסיבות לכך

- סיכום ממצאי הבאגים לפי חומרה ולפי פיצ'ר

- בדיקת עמידה בקריטריוני היציאה שהוגדרו ב-STP

- ממצאי תאימות מכשירים ומערכות הפעלה

- מסקנות והמלצות לשיפור

- המלצת הבודקת: Go / No-Go לייצור

1.2 רקע כללי

אפליקציית דומינו'ס פיצה היא אפליקציית מובייל להזמנת פיצה ומוצרים נלווים, עם אפשרות למשלוח עד הבית או לאיסוף עצמי מסניף. האפליקציה מאפשרת עיון בתפריט, בניית פיצה בהתאמה אישית, ניהול עגלת קניות, שימוש בקופונים ומבצעים, תשלום מקוון ומעקב הזמנה בזמן אמת.

הבדיקות בוצעו על פי תוכנית הבדיקות (STP) שהוגדרה בתחילת הפרויקט, וכללו בדיקות פונקציונליות, GUI, נגישות, ביצועים בסיסיים ושימושיות, כמפורט במסמך התוכנית. כלל הבדיקות בוצעו על ידי בודקת יחידה, על מכשיר iPhone 15 Pro Max עם מערכת הפעלה iOS 25.5.2 ואפליקציה בגרסה 9.16.2.

# 2. סיכום ביצוע הבדיקות

## 2.1 סיכום ביצוע הבדיקות

הטבלה הבאה מציגה השוואה בין היקף הבדיקות שתוכנן לבין מה שבוצע בפועל, על בסיס טבלת מקרי הבדיקה (STD):

| מדד | כמות / ערך |
| --- | --- |
| סה"כ מקרי בדיקה (TC) מתוכננים | 98 |
| סה"כ מקרי בדיקה שבוצעו ותועדו בפועל (Pass + Fail) | 90 |
| אחוז ביצוע מתוך המתוכנן | 91.8% |
| מקרי בדיקה שעברו בהצלחה (Pass) | 74 |
| מקרי בדיקה שנכשלו (Fail) | 16 |
| מקרי בדיקה שלא ניתן היה להריץ (Not Executable) | 8 |
| אחוז הצלחה מתוך מקרי הבדיקה שבוצעו | 82.2% |

אחוז כיסוי הבדיקות לפי פיצ'ר (מבוסס על טבלת ה-STD המעודכנת):

| פיצ'ר | TC מתוכננים | עברו – Pass | נכשלו – Fail | לא הורצו | % כיסוי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תפריט ועיון במוצרים | 26 | 12 | 10 | 4 | 84.6% |
| בניית פיצה אישית | 48 | 43 | 3 | 2 | 95.8% |
| עגלת קניות | 24 | 19 | 3 | 2 | 91.7% |
| סה"כ | 98 | 74 | 16 | 8 | 91.8% |

## 2.2 סוגי הבדיקות שבוצעו ושלא בוצעו

מתוך סוגי הבדיקה שהוגדרו במסמך תוכנית הבדיקות (STP), הבודקת הריצה בפועל חמישה סוגים, ומדווחת כאן בשקיפות גם על הסוגים שלא בוצעו והסיבה המדויקת לכך:

סוגי הבדיקה שבוצעו:

- פונקציונליות (Functionality) – נבדקו זרימות עיקריות, ערכי קצה בשדות קלט (99 יחידות, 40 תווים), תווים מיוחדים בשמות פיצה שמורה, וחסימת מינימום הזמנה.

- בדיקות GUI – נבדקו תצוגת כרטיסי מוצר, שבירות טקסט ותמונות, סימון בחירות ועקביות ויזואלית בכל המסכים.

- נגישות (Accessibility) – נבדק ניווט בקורא המסך VoiceOver, הגדלת טקסט נגישה והבחנה בין אפשרויות ללא הסתמכות על צבע.

- ביצועים בסיסיים (Performance) – נמדדו זמני טעינה של מסך התפריט, שלבי ההרכבה, מסך העגלה וזמן תגובת התצוגה החיה, באמצעות סטופר ידני.

- שימושיות (Usability) – נבדקו זרימת התהליך, שמירת בחירות במעבר לרקע, חזרה לשלב קודם ואזהרות לפני יציאה.

סוגי הבדיקה שלא בוצעו ולמה:

- תאימות (Compatibility) – לא בוצע. ברשות הבודקת מכשיר יחיד בלבד (iPhone 15 Pro Max), ולא היו זמינים מכשיר Android, טאבלט או מכשיר iPhone בעל מסך קטן. לפיכך לא ניתן היה לבדוק תצוגה ברזולוציות שונות ולא עקביות בין הפלטפורמות.

## 2.3 תסריטים שלא הורצו ולמה, לפי פיצ'ר

| פיצ'ר | כמות תסריטים שלא הורצו | סיבה עיקרית |
| --- | --- | --- |
| תפריט ועיון במוצרים | 4 | – חוסר גישה לנתוני המלאי של הסניפים לאיתור מוצר שאזל. – חוסר מכשירים נוספים או מכשיר Android לבדיקת רזולוציות ועקביות בין פלטפורמות. – חוסר גישה לכלי להדמיית רשת סלולרית איטית (3G). |
| בניית פיצה אישית | 2 | חוסר מכשירים בגדלי מסך שונים או מכשיר Android להשוואה מול iOS. |
| עגלת קניות | 2 | חוסר מכשירים נוספים או מכשיר Android. |
| סה"כ | 8 |  |

# 3. סיכום ממצאי הבאגים

## 3.1 כמות באגים לפי חומרה (Severity)

| חומרה | סה"כ נמצאו | נסגרו | פתוחים | יעד STP (מקסימום פתוחים) | עומד ביעד? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קריטי | 0 | 0 | 0 | 0 | כן |
| גבוה | 6 | 0 | 6 | 3 | לא |
| בינוני | 8 | 0 | 8 | 7 | לא |
| נמוך | 2 | 0 | 2 | 10 | כן |
| סה"כ | 16 | 0 | 16 | - | - |

## 3.2 כמות באגים לפי פיצ'ר

| פיצ'ר | קריטי | גבוה | בינוני | נמוך | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תפריט ועיון במוצרים | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| בניית פיצה אישית | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| עגלת קניות | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| סה"כ | 0 | 6 | 8 | 2 | 16 |

3.3 רשימת כלל הבאגים שנמצאו (16)

| מזהה בדיקה | פיצ'ר | תיאור קצר | חומרה | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC‑1‑11 | תפריט ועיון | VoiceOver אינו מקריא נכון שמות מוצרים הכוללים גרש, ואינו מקריא כלל את אייקוני הניווט | גבוה | פתוח |
| TC‑1‑12 | תפריט ועיון | הגדלת טקסט נגישה בהגדרות המכשיר אינה משפיעה כלל על האפליקציה | גבוה | פתוח |
| TC‑2‑39 | בניית פיצה | VoiceOver אינו מקריא נכון שמות תוספות ואייקוני ניווט לאורך שלבי ההרכבה | גבוה | פתוח |
| TC‑2‑41 | בניית פיצה | הגדלת טקסט נגישה אינה משפיעה על מסכי הרכבת הפיצה | גבוה | פתוח |
| TC‑3‑18 | עגלת קניות | VoiceOver אינו מקריא נכון שמות פריטים ואייקוני פעולה בעגלה | גבוה | פתוח |
| TC‑3‑19 | עגלת קניות | הגדלת טקסט נגישה אינה משפיעה על מסך עגלת הקניות | גבוה | פתוח |
| TC‑1‑6 | תפריט ועיון | לא קיימת אפשרות סינון של התפריט לפי העדפה תזונתית טבעונית | בינוני | פתוח |
| TC‑1‑7 | תפריט ועיון | לא קיימת אפשרות למיין את תוצאות התפריט לפי מחיר | בינוני | פתוח |
| TC‑1‑16 | תפריט ועיון | ללא חיבור לאינטרנט לא מוצגת הודעת שגיאה – המסך נתקע באנימציית טעינה | בינוני | פתוח |
| TC‑1‑19 | תפריט ועיון | לחיצה על כרטיס מוצר בודד מוסיפה אותו אוטומטית לעגלה במקום לפתוח עמוד פירוט | בינוני | פתוח |
| TC‑1‑22 | תפריט ועיון | בהזמנת משלוח לא מוצג בסוגריים מחיר המוצר באיסוף עצמי | בינוני | פתוח |
| TC‑1‑25 | תפריט ועיון | ולידציה חסרה – ניתן לשמור שם פיצה המורכב כולו מתווים מיוחדים | בינוני | פתוח |
| TC‑2‑48 | בניית פיצה | ניתוק אינטרנט באמצע ההרכבה אינו מלווה בהודעת שגיאה כלשהי | בינוני | פתוח |
| TC‑3‑14 | עגלת קניות | פריט זהה שנוסף פעמיים מוצג בשתי שורות נפרדות במקום שורה אחת בכמות 2 | בינוני | פתוח |
| TC‑1‑2 | תפריט ועיון | תמונות של חלק מהמוצרים מוצגות חתוכות למחצה בקצה המסך | נמוך | פתוח |
| TC‑1‑10 | תפריט ועיון | בכרטיסי מוצרי הארוחות תיאור המוצר נחתך והתמונה חורגת מגבולות הכרטיס | נמוך | פתוח |

# 4. עמידה בקריטריוני היציאה (Exit Criteria)

## 4.1 קריטריוני היציאה (Definition of Done)

על פי מסמך ה-STP, הבדיקות ייחשבו כשלמות ומוצלחות כאשר יתקיימו כל הפרמטרים הבאים:

- לפחות 75%-80% ממקרי הבדיקה המתוכננים בוצעו ותועדו

- לא יותר מ-0 באגים פתוחים בחומרה קריטית

- לא יותר מ-3 באגים פתוחים בחומרה גבוהה

- לא יותר מ-7 באגים פתוחים בחומרה בינונית

- לא יותר מ-10 באגים פתוחים בחומרה נמוכה

- כל תסריטי ה-Smoke עברו בהצלחה

- כל פיצ'ר שתוקן עבר בדיקת רגרסיה בהצלחה

- טבלת הבאגים מעודכנת עם סטטוס לכל באג

## 4.2 תיעוד עמידה בקריטריוני היציאה

להלן השוואה בין קריטריוני היציאה שהוגדרו במסמך תוכנית הבדיקות (STP) לבין המצב בפועל בסיום הפרויקט:

| # | קריטריון יציאה לפי ה-STP | יעד | בפועל | עומד בקריטריון? | הערה / סיבה במקרה של אי-עמידה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אחוז ביצוע מקרי בדיקה | בין 75% ל-80% | 91.8% | כן | היעד הושג ואף נחצה בפער ניכר. |
| 2 | באגים פתוחים בחומרה קריטית | 0 | 0 | כן | לא נמצאו באגים בחומרה קריטית – האפליקציה יציבה ולא נצפו קריסות. |
| 3 | באגים פתוחים בחומרה גבוהה | עד 3 | 6 | לא | חריגה של 3 באגים מעל היעד. כל שישה הבאגים הם באגי נגישות הנובעים משני ליקויי שורש בלבד. |
| 4 | באגים פתוחים בחומרה בינונית | עד 7 | 8 | לא | חריגה של באג אחד מעל היעד. |
| 5 | באגים פתוחים בחומרה נמוכה | עד 10 | 2 | כן | הרבה מתחת ליעד. |
| 6 | כל תסריטי ה-Smoke עברו בהצלחה | 100% | 100% | כן | מתוך 32 תסריטי Smoke, 26 הורצו וכולם עברו. 6 התסריטים הנותרים סומנו "לא ניתן להרצה" בשל היעדר מכשירים נוספים. |
| 7 | בדיקת רגרסיה לכל פיצ'ר שתוקן | כן | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא נמסרה גרסה מתוקנת עד למועד הפקת הדו"ח, ולכן לא בוצעה בדיקת רגרסיה. |
| 8 | טבלת הבאגים מעודכנת במלואה | כן | 16 באגים מתועדים במלואם | כן | כל באג מתועד עם תיאור, שלבי שחזור, תוצאה צפויה, תוצאה בפועל, חומרה וסביבת בדיקה. |

5. ממצאי תאימות מכשירים ומערכות הפעלה

| מכשיר / מערכת הפעלה | תוצאה | ממצאים עיקריים |
| --- | --- | --- |
| iPhone 15 Pro Max iOS 25.5.2 | עבר | המכשיר היחיד שעליו הורצו כלל 88 מקרי הבדיקה שבוצעו. התצוגה והתפקוד תקינים, לא נצפו קריסות ולא נצפתה שבירת עיצוב, למעט הממצאים הנקודתיים המתועדים בטבלת הבאגים (חיתוך תמונות בכרטיסי מוצר וחריגת תמונה מכרטיס בקטגוריית הארוחות). |
| iPhone SE – מסך קטן | לא נבדק | המכשיר לא היה זמין לבודקת. לכן בדיקות מסוימות סומנו כ"לא ניתן להרצה". |
| טאבלט – iPad או Android | לא נבדק | לא היה זמין טאבלט לבדיקת תצוגה במסך גדול, כנדרש בסעיף הציוד ב-STP. |
| מכשיר Android | לא נבדק | לא היה זמין מכשיר Android. לכן בדיקות עקביות בין הפלטפורמות סומנו כ-"לא ניתן להרצה". |

- חשוב לציין בדיקות התאימות הן הפער המשמעותי ביותר בכיסוי הפרויקט. כל מסקנות הדו"ח מתייחסות לתצוגה ולהתנהגות במכשיר בודד אחד, ולכן אין באפשרות הבודקת לאשר את התנהגות האפליקציה במכשירים אחרים, ברזולוציות אחרות או בפלטפורמת Android.

# 6. סיכום מסקנות והמלצות לשיפור

## 6.1 מסקנות עיקריות

- הפונקציונליות המרכזית של האפליקציה יציבה. אחוז ההצלחה מתוך מקרי הבדיקה שבוצעו עומד על 82.2%, לא נמצאו באגים בחומרה קריטית, לא נצפו קריסות, וכל 26 תסריטי ה-Smoke שהורצו עברו בהצלחה.

- היקף הבדיקות נשמר מעל יעד ה-STP – 91.8% ממקרי הבדיקה בוצעו ותועדו, לעומת 75%-80% שנדרשו.

- פיצ'ר בניית הפיצה האישית, המורכב ביותר בפרויקט, הוא גם האיכותי ביותר – 43 מתוך 46 מקרי בדיקה שבוצעו עברו בהצלחה (93.5%), כולל מנגנון הגרירה, חישובי מחיר לחצי ורבע תוספת, ושמירת ההרכבה לעגלה.

- הממצא המרכזי הוא נגישות. שישה מתוך שישה הבאגים בחומרה גבוהה הם באגי נגישות, והם נובעים משני ליקויי שורש בלבד:

1. קורא המסך VoiceOver אינו מקריא נכון שמות הכוללים גרש ואינו מקריא כלל את האייקונים הפונקציונליים

2. הגדרת הגדלת הטקסט של מערכת ההפעלה אינה נתמכת בשום מסך באפליקציה. שני הליקויים חוזרים בכל שלושת הפיצ'רים שנבדקו ומהווים חסם ממשי למשתמשים עם מוגבלות ראייה.

- בפיצ'ר התפריט אותרו פערים פונקציונליים חוזרים: היעדר סינון תזונתי, היעדר מיון לפי מחיר, היעדר הודעת שגיאה במצב ניתוק מהרשת, ותצוגת מחיר לא עקבית בין משלוח לאיסוף עצמי.

- הממצא המשמעותי ביותר לצורך קבלת החלטה הוא שלמרות עמידה ביעד הכיסוי, מספר הבאגים הפתוחים בחומרה גבוהה (6) ובחומרה בינונית (8) חורג מהיעד שהוגדר ב-STP (עד 3 ועד 7 בהתאמה).

- פיצ'ר תהליך התשלום (Checkout) לא נכלל בהיקף הבדיקה מלכתחילה עקב היעדר סביבת Sandbox לתשלומים. לא ניתן להצהיר על תקינות זרימת ההזמנה מקצה לקצה כל עוד שלב התשלום לא נבדק.

## 6.2 המלצות לשיפור

- לתקן בדחיפות את שני ליקויי הנגישות המערכתיים: תמיכה מלאה בהגדלת טקסט של מערכת ההפעלה בכל מסכי האפליקציה, ותיקון תוויות ההקראה (accessibility labels) כך שכל שם הכולל גרש יוקרא נכון וכל אייקון פונקציונלי יקבל תיאור מוקרא. תיקון זה יסגור את כל 6 הבאגים בחומרה גבוהה.

- להוסיף הודעת שגיאה ברורה במצב היעדר חיבור לאינטרנט, הן בפתיחת האפליקציה והן באמצע תהליך הרכבת פיצה, במקום אנימציית טעינה אינסופית ללא אינדיקציה.

- לתקן את התנהגות הלחיצה על כרטיס מוצר בודד כך שתיפתח דף פירוט המוצר, במקום הוספה אוטומטית לא מכוונת לעגלה.

- להשלים את מנגנון הוולידציה בשם פיצה שמורה כך שיחסום את כל קבוצות התווים המיוחדים, ולא רק חלקן.

- למזג פריטים זהים בעגלה לשורה אחת עם כמות מצטברת, במקום שורות נפרדות.

- להשלים את פערי הכיסוי בסבב הבדיקות הבא: להשיג מכשיר Android, טאבלט ומכשיר iPhone בעל מסך קטן, גישה לנתוני מלאי הסניפים, וכלי להדמיית רשת איטית.

- לכתוב ולהריץ סט מקרי בדיקה מלא לפיצ'ר תהליך התשלום (Checkout) ברגע שתתאפשר גישה לסביבת Sandbox ייעודית לתשלומים.

- לבצע בדיקת רגרסיה מלאה על כל 16 הבאגים הפתוחים מיד עם קבלת גרסה מתוקנת של האפליקציה.

## 6.3 המלצת הבודקת: Go / No-Go לייצור

החלטה: NO-GO נימוק ההחלטה: היקף הבדיקות נשמר מעל היעד (91.8%), לא נמצאו באגים בחומרה קריטית וכל תסריטי ה-Smoke שהורצו עברו בהצלחה. עם זאת, מספר הבאגים הפתוחים בחומרה גבוהה (6 לעומת יעד של עד 3) ובחומרה בינונית (8 לעומת יעד של עד 7) חורג מהיעד שהוגדר ב-STP, וכל שישה הבאגים בחומרה גבוהה הם באגי נגישות המהווים חסם ממשי למשתמשים עם מוגבלות ראייה. בנוסף, פיצ'ר תהליך התשלום (Checkout) לא נכלל בהיקף הבדיקה מלכתחילה בשל היעדר סביבת Sandbox לתשלומים, ובדיקות התאימות לא בוצעו כלל בשל קיומו של מכשיר בדיקה יחיד. לפיכך לא ניתן להצהיר על תקינות זרימת ההזמנה מקצה לקצה ולא על התנהגות האפליקציה במכשירים אחרים. המלצת הבודקת: לתקן את שני ליקויי הנגישות המערכתיים ואת הבאגים העודפים בחומרה בינונית, לספק גישה למכשירי בדיקה נוספים ולסביבת תשלום Sandbox לצורך השלמת הבדיקות שלא בוצעו, ולבצע סבב רגרסיה מלא – לפני קבלת החלטת Go/No-Go סופית.

# 7. נספחים ומסמכים קשורים

- STP – תוכנית בדיקות מערכת, אפליקציית דומינו'ס פיצה

- STD – מסמך מקרי בדיקה מפורט (Google Sheets), כולל גליון Smoke

- טבלת תיעוד באגים מלאה (Google Sheets)

דו"ח בדיקות מערכת STR – אפליקציית דומינו'ס פיצה | פרויקט אישי בדיקות תוכנה 2026