תוכנית בדיקות מערכת

שופרסל אונליין – www.shufersal.co.il

System Testing Plan  |  2026

| שם הפרויקט | תוכנית בדיקות מערכת – שופרסל אונליין |
| --- | --- |
| קורס | בדיקות תוכנה |
| צוות הבודקים | אנג'לה גורוחובסקי, הילה אלקריף, רונן נביאן, תמי לנדה, יונתן איינאו |
| תאריך התחלה | 25/06/2026 |
| תאריך Demo | 27/07/2026 |
| אתר הנבדק | www.shufersal.co.il/online |

# 1. מבוא

## 1.1 מטרת המסמך

מסמך זה מגדיר את תוכנית הבדיקות המערכתיות לאתר שופרסל אונליין.

הוא כולל:

- היקף הבדיקות

- רמות הבדיקה

- סוגי הבדיקה

- טכניקות הבדיקה

- חלוקת משימות בין חברי הצוות

- לוח זמנים

- ציוד ותשתית

- קריטריוני כניסה ויציאה

- ניהול סיכונים

- תהליך דיווח על bug.

## 1.2 רקע על המוצר

שופרסל אונליין הוא אתר מסחר אלקטרוני לרכישת מוצרי מזון, מוצרי ניקיון, מוצרי בית ומוצרי צריכה.

המערכת מאפשרת הזמנה עם משלוח לבית או איסוף עצמי מסניף.

האתר מיועד לציבור הרחב בישראל ופועל בעברית.

מודולי המערכת העיקריים: ניהול חשבון משתמש, קטלוג מוצרים, מנוע חיפוש וסינון, עגלת קניות, מנגנון מבצעים וקופונים, תהליך תשלום, ניהול הזמנות ומשלוחים, שירות לקוחות.

## 1.3 הגדרות מונחים

- TC – Test Case (מקרה בדיקה מפורט)

- Bug / Defect – ליקוי שהתגלה במהלך הבדיקה

- Severity – חומרת הבאג: קריטי / גבוה / בינוני / נמוך

- Priority – עדיפות הטיפול בבאג

- Regression – בדיקה חוזרת לאחר תיקון ליקוי

- Sandbox – סביבת בדיקה לתשלומים שאינה גובה כסף אמיתי

- WCAG – Web Content Accessibility Guidelines (תקן נגישות אינטרנט)

- Smoke Test – בדיקת עשן: בדיקה בסיסית שהמערכת פועלת לפני בדיקות מפורטות

# 2. רמות הבדיקה

פרויקט זה יכלול שלוש רמות בדיקה, הבנויות בהיררכיה מרמה הבסיסית ועד לרמת הקבלה:

| רמת בדיקה | הגדרה | יישום בפרויקט |
| --- | --- | --- |
| בדיקות רגרסיה (Regression Testing) | בדיקת כל המערכת לאחר smoke, sanity | כלל המערכת |
| בדיקות שפיות (Sanity Testing) | בדיקת פיצ'רים חדשים ווידוא שתיקון לא שבר פונקציונליות קיימת | פיצ'רים |
| בדיקות עשן (Smoke Testing) | בדיקה בסיסית שהמערכת עולה ופועלת לפני בדיקות מפורטות וקרטיות | בתחילת כל שלב בדיקה – וידוא שהאתר פעיל ונגיש |

# 3. היקף הבדיקות (Scope)

## סוגי בדיקה

## 3.1 מה נכלל בבדיקות

הפרויקט יכלול את סוגי הבדיקות הבאים:

| סוג בדיקה | מטרה | כלים ושיטה |
| --- | --- | --- |
| פונקציונלית (Functionality) | וידוא שכל פיצ'ר עובד לפי הדרישות, וידוא טיפול נכון בקלטים שגויים בדיקת ערכי קצה בשדות קלט | ביצוע ידני לפי Test ,Casesפרטים שגויים, קופון פג, אשראי לא תקף. ערכי min/max, שדות ריקים, תווים מיוחדים |
| בדיקות GUI (Graphic user interface) | בדיקת תצוגה, עיצוב ועקביות ויזואלית, ואינטרקציה. | Chrome DevTools, השוואה ויזואלית |
| נגישות (Accessibility) | עמידה בתקן נגישות | ניווט Tab, בדיקת ניגודיות |
| תאימות (Compatibility) | תפקוד תקין בדפדפנים ומכשירים שונים | Chrome, Edge, Safari,טאבלט, OperaGX |
| ביצועים בסיסיים (Performance) | מדידת זמני טעינה ותגובה | Stopwatch ידני, Chrome Network Tab, PostMan |
| שימושיות (Usability) | להעריך עד כמה התוכנה קלה לשימוש ועד כמה היא ידידותית למשתמש | לדמות סוג משתמשים שונים עם התנהגות וצפיות שונות באתר |
| אבטחת מידע (Security) | להבטיח שהאתר בטוח מפני התקפות גורמים עוינים, גניבת data וכל היבט אחר של אבטחת מידע | בדיקת סיום session. וידוא שקלטי סיסמא לא מראים תווים. בדיקה שאין דליפת מידע במילוי פרטים שגויים. וידוא חסימה לאחר מספר מוגבל של נסיונות התחברות |
| בדיקות סנכרון בין ממשקים (Interface) | סנכרון האתר עם מערכות אחרות | חשבון PayPal, בדיקת google maps |
| לוקליזציה (localization) | בדיקת האתר מחוץ לישראל מארצות שכנות\רחוקות | ExpressVPN |

## 3.2 מה לא נכלל בבדיקות

| סוג בדיקה | מטרה |
| --- | --- |
| בדיקות עומסים (performance) | בדיקת עומסים load\stress |
| בדיקות recovery | בדיקת התאוששות לאחר קריסה של האתר |
| התקנה והסרה (Install\Uninstall) | התקנת האפליקציה לא רלוונטית לפרויקט |

## סוגי פיצ'רים ואחריות

## 3.3 מה נכלל בבדיקות

טבלת הפיצ'רים הבאה מפרטת את כל הפונקציונליות שתיבדק, כולל מי אחראי לבדיקת כל פיצ'ר וחומרת העדיפות לבדיקות.

| פיצ'ר | תיאור | אחראי | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| עמוד מוצר | תמונות, תיאור, מחיר, מידע תזונתי, כ7מות במלאי | אנגלה | בינונית |
| עגלת קניות | הוספה, הסרה, עדכון כמות, חישוב מחיר, הנחות אוטומטיות | אנגלה | גבוהה |
| סינון ומיון | סינון לפי קטגוריה/מחיר/מותג, מיון לפי רלוונטיות/מחיר | הילה | גבוהה |
| קופונים ומבצעים | הזנת קוד קופון, מבצעי קנה-קבל | הילה | בינונית |
| חיפוש מוצרים | חיפוש טקסט חופשי, השלמה אוטומטית, אין תוצאות | יונתן | גבוהה |
| נגישות (Accessibility) | ניווט מקלדת, Screen Reader, ניגודיות | יונתן | גבוהה |
| דף בית ותפריט ניווט | תצוגת Banner, קטגוריות ראשיות, קישורים פעילים | רונן | גבוהה |
| תהליך תשלום (Checkout) | כתובת, בחירת משלוח, אמצעי תשלום, סיכום הזמנה, אישור/דחייה, חזרה, אישור הזמנה | רונן | גבוהה |
| פוטר | ניווט וקישורים פעילים | רונן | בינונית |
| הרשמה לאתר | יצירת חשבון עם אימייל, סיסמה, אימות שדות | תמי | גבוהה |
| התחברות / יציאה | Login, Logout, זכור אותי, שכחתי סיסמה | תמי | גבוהה |
| פרופיל משתמש | עדכון פרטים, שינוי סיסמה, כתובות שמורות | תמי | בינונית |

## 3.4 מה לא נכלל בבדיקות

| פיצ'ר | תיאור |
| --- | --- |
| בק אופיס | ניהול המלאי הקטלוג של המוצרים ועוד |

# 4. טכניקות הבדיקה

להלן הטכניקות שבהן ישתמש הצוות לתכנון ולביצוע מקרי הבדיקה:

| טכניקה | תיאור וישום | מתי משתמשים |
| --- | --- | --- |
| תהליכים עסקיים E2E (business process) | בדיקה שמאמתת את הזרימה של התהליך העיסקי מהתחלתו ועד סופו | חיפוש,עגלה,תשלום |
| בדיקות חקר (Exploratory Testing) | בדיקה חופשית ללא Script מוגדר מראש, לגילוי ליקויים לא צפויים | שלב רגרסיה |

# 5. צוות הבדיקה

הצוות מורכב מ-5 בודקים:

- אנג'לה גורוחובסקי (ScrumMaster)

- הילה אלקריף

- רונן נביאן

- תמי לנדה

- יונתן איינאו (מציג Demo)

תפקידים:

- כל בודק אחראי לאותו מספר פיצ'רים וישתמש בכל סוגי הבדיקות והרמות.

- סקראם מאסטר אחראי לבצע שיחות יומיות בנוגע לתהליך המשימות של כל חברי הצוות במהלך הפרויקט.

- מציג הDemo אחראי להציג את הפרויקט של הצוות כולו ב27.7 עם מצגת Slides.

תקשורת הצוות:

- scrum daily של 10 דקות כל יום דרך Zoom\WhatsApp

- קבוצת WhatsApp ייעודית לקשר

- ותיקיית Google Drive משותפת לכל קבצי הפרויקט.

# 6. לוח זמנים

תקופת הפרויקט: 25/06/2026 – 27/07/2026 (כ-32 יום). מצגת הDEMO הסופית תתקיים ב-27/07/2026:

| תאריכים | שלב | פעילויות עיקריות |
| --- | --- | --- |
| 25/06 – 02/07 | הכנה ותכנון | הכרת האתר, הכנת מקרי בדיקה, הגדרת סביבת עבודה, חלוקת משימות |
| 02/07 – 20/07 | כתיבת STD Bug report+ | בדיקות UI ונגישות: בדיקת ממשק, נגישות, תצוגה רספונסיבית, ניווט באתר. חיפוש וקטלוג: חיפוש בסיסי ומתקדם, סינון, מיון, עמוד מוצר. עגלה וצ'ק-אאוט: הוספה/הסרה מעגלה, עדכון כמויות, קופונים, מעבר לתשלום. ניהול חשבון: הרשמה, כניסה, שכחתי סיסמה, פרופיל, היסטוריה. תשלום ואישור: כרטיסי אשראי, PayPal, מייל אישור, בחירת משלוח. בדיקות רגרסיה, סגירת באגים. |
| 20/07 – 27/07 *(תאריך אחרון להגשה 3.8.26) | כתיבת STR + הכנת מצגת Demo | הכנת דו"ח מסכם, הצגת Demo ב-27/07 |

# 7. ציוד ותשתית

להלן פירוט מלא של הציוד, התוכנות, הכלים האמצעים הפיננסיים והתשתית הנדרשים לביצוע הפרויקט:

| קטגוריה | פריט | מטרה / שימוש |
| --- | --- | --- |
| חומרה | מחשב נייד\נייח Windows (5 יחידות) | ביצוע בדיקות דסקטופ, Chrome DevTools |
| חומרה | טלפון חכם Android (לפחות 1 יחידה) | בדיקות רספונסיביות ותאימות מובייל |
| חומרה | טלפון חכם Iphone (לפחות 1 יחידה) | בדיקות רספונסיביות ותאימות מובייל |
| חומרה | טאבלט (לפחות 1 יחידה) | בדיקות תצוגה בגודל 768px |
| חומרה | עכבר + מקלדת חיצוניים | בדיקות נגישות – ניווט מקלדת |
| תוכנה – דפדפנים | Google Chrome (עדכני) | בדיקות ראשיות, DevTools, Network Tab |
| תוכנה – דפדפנים | Opera GX (עדכני) | בדיקות תאימות DevTools, Network Tab |
| תוכנה – דפדפנים | Microsoft Edge (עדכני) | בדיקות תאימות DevTools, Network Tab |
| תוכנה – תיעוד | Google Sheets | טבלת מקרי בדיקה + טבלת באגים משותפת |
| תוכנה – תיעוד | Google Docs | מסמך תכנית בדיקות + דו"ח סופי |
| תוכנה – תיעוד | Google Slides | מצגת Demo |
| תוכנה – תיעוד | Snipping Tool / LightshotS | צילומי מסך לתיעוד באגים |
| תוכנה – תקשורת | WhatsApp – קבוצה ייעודית | תיאום שוטף בין חברי הצוות |
| תוכנה – תקשורת | Google Drive | שיתוף קבצים, גרסאות מסמך |
| פיננסי | כרטיס אשראי Sandbox (מספרי בדיקה) | בדיקות מודול התשלום ללא חיוב אמיתי |
| פיננסי | כרטיסי בדיקה: Visa | Visa Test Card (מספר סטנדרטי) |
| פיננסי | כרטיסי בדיקה: Mastercard | Mastercard Test Card |
| פיננסי | חשבון PayPal Sandbox | בדיקות תשלום PayPal ללא עסקה אמיתית |
| תשתית | חיבור אינטרנט יציב (לפחות 10 Mbps) | גישה לאתר, טעינה מהירה, בדיקת ביצועים |
| תשתית | כתובת אימייל ייעודית לבדיקות n" https://temp-mail.org | קבלת מיילי אישור, Forgot Password |

הערות חשובות לגבי ציוד:

- כרטיסי הבדיקה (Sandbox) אינם גובים כסף אמיתי – מותר לשימוש

- לא להשתמש בכרטיסי אשראי אמיתיים בשום שלב של הבדיקה

- כתובת המייל הייעודית תיווצר על ידי כל בודק באתר: https://temp-mail.org

- כל צילומי המסך ייוצאו ב-PNG ויאוחסנו בתיקיית Google Drive

# 8. קריטריוני כניסה ויציאה

## 8.1 קריטריוני כניסה לבדיקות

לפני שניתן להתחיל בדיקות על שלב כלשהו, חייבים להתקיים כל התנאים הבאים:

- חיבור אינטרנט יציב ועובד בכל תחנות הבדיקה (מינימום 10 Mbps)

- אתר שופרסל (www.shufersal.co.il) פעיל ונגיש

- הכלים הנדרשים מותקנים

## 8.2 קריטריוני יציאה (Definition of Done)

הבדיקות ייחשבו כשלמות ומוצלחות כאשר יתקיימו כל הפרמטרים הבאים:

- לפחות 75-80% ממקרי הבדיקה המתוכננים בוצעו ותועדו

- לא יותר מ-0 באגים פתוחים בחומרה קריטית

- לא יותר מ-3 באגים פתוחים בחומרה גבוהה

- לא יותר מ-7 באגים פתוחים בחומרה בינונים

- לא יותר מ-10 באגים פתוחים בחומרה נמוכה

- כל תסריטי הsmoke עברו בהצלחה

- טבלת הבאגים מעודכנת עם סטטוס לכל באג

# 9. ניהול סיכונים

| סיכון | חומרה | הסתברות |
| --- | --- | --- |
| גישה מוגבלת לסביבת הבדיקה | גבוהה | בינונית |
| שינויים באתר תוך כדי בדיקות | גבוהה | בינונית |
| נפילת שרתי שופרסל | בינונית | נמוכה |
| אי-זמינות חבר צוות | בינונית | נמוכה |
| מגבלות בתשלומים אמיתיים | גבוהה | גבוהה |
| אינטרנט לא יציב בזמן בדיקה | בינונית | נמוכה |
| ממשק משתנה ללא הודעה מוקדמת | גבוהה | בינונית |
| במקרה אירוע ביטחוני במדינה | גבוהה | בינונית |

# 10. איך יכתבו הבדיקות (System Testing Document)

להלן דוגמא לאיך יכתבו הבדיקות במסמך הSTD. כל TC כולל כותרת, שלבי ביצוע, תנאי מוקדם , תוצאה צפויה, תוצאה בפועל וסטטוס.

| מזהה בדיקה | כותרת | שלבי הבדיקה | תנאי מקדים\נתונים | תוצאה צפויה | תוצאה בפועל | עובר\לא עובר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase-feature number-test number לדוגמא: TC-1-1 | כותרת בדיקה | תיאור שלב אחרי שלב של הבדיקה 1. 2. 3. | תנאי מקדים של הבדיקה או המידע ששומש ועזר בבדיקה | התוצאה הצפויה של הבדיקה | התוצאה האמיתית של הבדיקה בפועל | הבדיקה עברה או לא עברה על פי הצפיות |

# 11. תהליך דיווח על באגים

## 11.1 תבנית דוח על באג

| סביבת הבדיקה | חומרה (Severity) | תוצאה בפועל | תוצאה צפויה | שלבי שחזור | תיאור תקלה | גרסת אתר / URL | בודק מגלה | מזהה באג |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| דפדפן + גרסה, מערכת הפעלה, רזולוציה | קריטי / גבוה / בינוני / נמוך | מה קרה בפועל | מה היה אמור לקרות | 1. ... 2. ... 3. ... | משפט אחד המתאר את הבעיה | כתובת העמוד שבו נמצא הבאג | שם הבודק | TC-1-1 |

## 11.2 סולם חומרה (Severity)

- קריטי – האתר לא פועל / רכישה בלתי אפשרית לחלוטין

- גבוה – פונקציונליות עיקרית שבורה (חיפוש, עגלה, תשלום)

- בינוני – פונקציונליות משנית לקויה, קיים workaround

- נמוך – בעיה אסתטית / תצוגתית, ללא פגיעה בשימוש

## 11.3 תהליך עבודה עם באגים

- גילוי – הבודק מתעד מיידית: שלבי שחזור

- רישום – הוספה לטבלת הבאגים עם מזהה ייחודי (TC-X-X)

- עדכון – בודק 1 מעדכן על כל באג קריטי מיידית בקבוצת WhatsApp

- אימות – לאחר שינוי בסביבה, הבודק המגלה מאמת שוב

- סגירה – עדכון סטטוס ל-'נסגר' רק לאחר אימות מוצלח

# 12. דוח בדיקות סופי

הדוח הסופי(STR) יוכן על ידי בודק 1 בסיוע הצוות ויוצג ב-27/07/2026 כחלק מה-Demo. הדוח יכלול:

- סיכום ביצוע: סה"כ TC שבוצעו / עברו / נכשלו / לא בוצעו

- סיכום באגים: כמות לפי חומרה ולפי פיצ'ר

- גרף מגמת באגים לאורך הפרויקט

- אחוז כיסוי בדיקות לפי פיצ'ר

- ממצאי תאימות דפדפנים

- המלצות לשיפור ותיקון

- המלצת הצוות: Go / No-Go לייצור

פורמט הגשה: Google Doc (מסמך התכנון ודוח סופי) + Google Sheets (טבלת TC וטבלת באגים) + מצגת Slides של הDemo.

תכנית בדיקות מערכת – שופרסל אונליין  |  יוני 2026