דו"ח בדיקות מערכת

(System Testing Report – STR)

שופרסל אונליין – www.shufersal.co.il

| שם הפרויקט | בדיקות מערכת – שופרסל אונליין |
| --- | --- |
| קורס | בדיקות תוכנה |
| צוות הבודקים | אנג'לה גורוחובסקי, הילה אלקריף, רונן נביאן, תמי לנדה, יונתן איינאו |
| תאריך התחלת בדיקות | 25/06/2026 |
| תאריך הצגת Demo | 27/07/2026 |
| אתר הנבדק | www.shufersal.co.il/online |
| מסמכים קשורים | STP – תוכנית בדיקות מערכת ¦ STD – מסמך מקרי בדיקה ¦ טבלת באגים |

# 1. מבוא

## 1.1 מטרת המסמך

מסמך זה מציג את דו"ח הבדיקות הסופי (STR) עבור פרויקט בדיקות המערכת של אתר שופרסל אונליין. הדו"ח מסכם את כלל פעילויות הבדיקה שבוצעו בהתאם לתוכנית הבדיקות (STP), ומציג את התוצאות, הממצאים והמסקנות של הצוות, לרבות המלצה סופית באשר להעלאת הגרסה לייצור.

הדו"ח כולל:

- סיכום ביצוע מקרי הבדיקה (מתוכנן מול בפועל)

- סיכום ממצאי הבאגים לפי חומרה ולפי פיצ'ר

- אחוז כיסוי בדיקות לפי פיצ'ר

- בדיקת עמידה בקריטריוני היציאה שהוגדרו ב-STP

- ממצאי תאימות דפדפנים ומכשירים

- מסקנות והמלצות לשיפור

- המלצת הצוות: Go / No-Go לייצור

## 1.2 רקע כללי

שופרסל אונליין הוא אתר מסחר אלקטרוני לרכישת מוצרי מזון, ניקיון, בית וצריכה, עם אפשרות משלוח לבית או איסוף עצמי מסניף. הבדיקות בוצעו על פי תוכנית הבדיקות (STP) שהוגדרה בתחילת הפרויקט, וכללו רמות ובדיקות פונקציונליות, GUI, נגישות, תאימות, ביצועים בסיסיים, שימושיות, אבטחת מידע ו-Interface, כמפורט במסמך התוכנית.

# 2.1 סיכום ביצוע הבדיקות

הטבלה הבאה מציגה השוואה בין היקף הבדיקות שתוכנן לביצוע בפועל, על בסיס טבלת מקרי הבדיקה (STD):

| מדד | כמות / ערך |
| --- | --- |
| סה"כ מקרי בדיקה (TC) מתוכננים | 594 |
| סה"כ מקרי בדיקה שבוצעו ותועדו בפועל (Pass+Fail) | 511 |
| אחוז ביצוע מתוך המתוכנן | 86.0% |
| מקרי בדיקה שעברו בהצלחה (Pass) | 491 |
| מקרי בדיקה שנכשלו (Fail) | 20 |
| מקרי בדיקה שלא ניתן היה להריץ (Not Executable) | 83 |
| אחוז הצלחה מתוך שבוצעו | 96.1% |

אחוז כיסוי בדיקות לפי פיצ'ר (מבוסס על טבלת ה-STD המעודכנת):

| פיצ'ר | TC מתוכננים | TC בוצעו ועברו (Pass) | TC בוצעו ונכשלו (Fail) | % כיסוי | אחראי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| עמוד מוצר | 51 | 45 | 3 | 94.1% | אנג'לה |
| עגלת קניות | 38 | 35 | 1 | 94.7% | אנג'לה |
| סינון ומיון | 40 | 39 | 1 | 97.5% | הילה |
| קופונים ומבצעים | 48 | 42 | 2 | 91.6% | הילה |
| חיפוש מוצרים | 34 | 29 | 5 | 100% | יונתן |
| נגישות (Accessibility) | 25 | 24 | 1 | 100% | יונתן |
| דף בית ותפריט ניווט | 61 | 61 | 0 | 100% | רונן |
| תהליך תשלום (Checkout) | 80 | 80 | 0 | 100% | רונן |
| פוטר | 29 | 29 | 0 | 100% | רונן |
| הרשמה לאתר | 140 | 63 | 5 | 48.6% | תמי |
| התחברות / יציאה | 48 | 44 | 2 | 95.8% | תמי |
| סה"כ | 594 | 491 | 20 | 86.0% |  |

## 2.2 סוגי הבדיקות שבוצעו ולא בוצעו

מתוך תשעה סוגי הבדיקה שהוגדרו במסמך תוכנית הבדיקות (STP), הצוות הריץ בפועל שבעה סוגים באופן מלא, ומדווח כאן בשקיפות גם על שני הסוגים שלא בוצעו והסיבה המדויקת לכך:

סוגי הבדיקה שהרצנו:

פונקציונלית, בדיקות GUI, נגישות, תאימות, ביצועים בסיסיים, שימושיות, אבטחת מידע.

סוגי הבדיקה שלא הרצנו ולמה:

- בדיקות סנכרון בין ממשקים (Interface) – לא בוצעו, מאחר שלצוות לא הייתה גישה לכרטיסי אשראי אמיתיים או לחשבון PayPal לצורך בדיקת סנכרון עם ממשקי תשלום חיצוניים, וזאת בנוסף למגבלת הזמן שעמדה בפני הצוות בלוח הזמנים של הפרויקט.

- לוקליזציה (Localization) – לא בוצעו, מאחר שלצוות לא הייתה גישה לשירות VPN לצורך בדיקת האתר ממדינות שונות, ולא נותר זמן פנוי לכתיבת תסריטי הבדיקה הרלוונטיים.

חשוב לציין ששני סוגי הבדיקה הללו שונים במהותם מפערי הכיסוי שתוארו לעיל (למשל בפיצ'ר ההרשמה): שם מדובר בתסריטים בודדים בתוך פיצ'ר שכן נבדק, ואילו כאן מדובר בשני סוגי בדיקה שלמים שלא נבדקו כלל בשל מגבלות גישה לסביבה. מומלץ להשלים אותם בסבב בדיקות עתידי, ברגע שתתאפשר גישה לכלים הנדרשים (VPN וסביבת תשלום עם כרטיסי אשראי/PayPal).

## 2.3 תסריטים שלא הרצנו ולמה לפי פיצ'ר

| פיצ'ר | כמות תסריטים שלא הורצו | סיבה עיקרית |
| --- | --- | --- |
| עמוד מוצר | 3 | תמחור אזורי בין סניפים, מחיר מועדון וסנכרון מלאי בזמן אמת בין טאבים – נדרשו מספר סניפים וכרטיס מועדון פעיל שלא היו זמינים לצוות. |
| עגלת קניות | 2 | תרחישי ריבוי טאבים/סשן (שמירת עגלה אחרי ניתוק, יחידה אחרונה במלאי) – קשים לשחזור ידני ולא נבדקו בשל מגבלת זמן. |
| קופונים ומבצעים | 4 | נדרשו קודי קופון וסביבות מבצע בעלי תוקף/תאריכים ספציפיים (קופון שפג תוקפו, קופון עתידי, קוד עם תווים מיוחדים, מבצע שפג באמצע פתיחת עגלה) שלא היו זמינים בסביבת הבדיקה. |
| הרשמה לאתר | 72 | לא הייתה גישה לסביבת הרשמת עסק (ח.פ, איש קשר ראשי/מחלקת כספים) ולא לכרטיסי אשראי לבדיקת אמצעי תשלום – זהה לסיבה שצוינה בסעיף 2.2. |
| התחברות / יציאה | 2 | נדרש כרטיס מועדון שופרסל פעיל לבדיקת הזדהות כחברי מועדון – לא היה זמין לצוות. |
| סה"כ | 83 |  |

# 3. סיכום ממצאי הבאגים

## 3.1 כמות באגים לפי חומרה (Severity)

| חומרה | סה"כ נמצאו | נסגרו | פתוחים | יעד STP (מקסימום פתוחים) | עומד ביעד? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קריטי | 0 | 0 | 0 | 0 | כן |
| גבוהה | 4 | 0 | 4 | 3 | לא |
| בינוני | 8 | 0 | 8 | 7 | לא |
| נמוך | 8 | 0 | 8 | 10 | כן |
| סה"כ | 20 | 0 | 20 | - | - |

## 3.2 כמות באגים לפי פיצ'ר

| פיצ'ר | קריטי | גבוה | בינוני | נמוך | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| עמוד מוצר | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| עגלת קניות | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| סינון ומיון | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| קופונים ומבצעים | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| חיפוש מוצרים | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| נגישות | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| הרשמה לאתר | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| התחברות / יציאה | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| סה"כ | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 |

## 3.3 רשימת כלל הבאגים שנמצאו (21)

| מזהה בדיקה (STD) | פיצ'ר | תיאור קצר | חומרה | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-1-5 | עמוד מוצר | מוצגות 3 תמונות זהות במקום תמונה מרכזית אחת | נמוך | פתוח |
| TC-1-20 | עמוד מוצר | לא מוצגת אזהרת גיל 18+ במוצר אלכוהול לפני/בזמן הוספה לעגלה | גבוה | פתוח |
| TC-1-31 | עמוד מוצר | זמן טעינת עמוד המוצר ברשת 3G – כ-2.3 דקות במקום עד 30 שניות | בינוני | פתוח |
| TC-2-17 | עגלת קניות | טקסט הודעת עגלה ריקה שונה מהמפרט ("שנתחיל לקנות?" במקום "העגלה שלך ריקה") | נמוך | פתוח |
| TC-3-17 | סינון ומיון | לא ניתן לבחור שילוב מסננים שאין עבורו תוצאות – במקום הודעה ברורה, האפשרות פשוט חסומה | בינוני | פתוח |
| TC-4-2 | קופונים ומבצעים | לא קיימת אכיפת סכום סל מינימלי למימוש קופון | בינוני | פתוח |
| TC-4-12 | קופונים ומבצעים | ניתן לשלב שני קופונים אישיים שאינם ניתנים לשילוב – מתקבלת הנחה כפולה | גבוה | פתוח |
| TC-4-46 | קופונים ומבצעים | קופון לא מבוטל אוטומטית כאשר סכום הסל יורד מתחת למינימום הנדרש | בינוני | פתוח |
| TC-5-11 | חיפוש מוצרים | חיפוש שני מילים ללא רווח ('חלב שקדים אלפרו' וכו׳) לא מחזיר תוצאה | בינוני | פתוח |
| TC-5-13 | חיפוש מוצרים | חיפוש עם רווח בין כל אות בשם המוצר לא מחזיר תוצאה | בינוני | פתוח |
| TC-5-20 | חיפוש מוצרים | חיפוש מילה ארוכה (51 תווים) מציג הודעת שגיאה שגויה על תו לא חוקי | נמוך | פתוח |
| TC-5-21 | חיפוש מוצרים | חיפוש אות עברית בודדת מחזיר תוצאות במקום שלא יוצג דבר | נמוך | פתוח |
| TC-5-22 | חיפוש מוצרים | חיפוש אות אנגלית בודדת מחזיר תוצאות במקום שלא יוצג דבר | נמוך | פתוח |
| TC-6-13 | נגישות | פאנל הנגישות אינו נגיש בניווט מקלדת (Tab) בלבד | גבוה | פתוח |
| TC-10-1 | הרשמה לאתר | המערכת מאפשרת הרשמה עם שם פרטי בן אות אחת בלבד (ולידציה חסרה) | בינוני | פתוח |
| TC-10-2 | הרשמה לאתר | המערכת מאפשרת הרשמה עם שם משפחה בן אות אחת בלבד (ולידציה חסרה) | בינוני | פתוח |
| TC-10-44 | הרשמה לאתר | שדות חובה בטופס ההרשמה אינם מסומנים בכוכבית | נמוך | פתוח |
| TC-10-59 | הרשמה לאתר | אופציית "העתק פרטים מאיש קשר ראשי" לא מעדכנת שינוי שבוצע בפרטי איש הקשר | בינוני | פתוח |
| TC-10-118 | הרשמה לאתר | שדות חובה בטופס ההרשמה אינם מסומנים בכוכבית (מופע נוסף) | נמוך | פתוח |
| TC-11-23 | התחברות / יציאה | אין ניתוק אוטומטי (session timeout) של המשתמש בעקבות חוסר פעילות | גבוה | פתוח |
| TC-11-27 | התחברות / יציאה | שדות החובה במסך ההתחברות אינם מסומנים בכוכבית | נמוך | פתוח |

# 4. עמידה בקריטריוני היציאה (Exit Criteria)

## 4.1 קריטריוני היציאה (Definition of Done)

הבדיקות ייחשבו כשלמות ומוצלחות כאשר יתקיימו כל הפרמטרים הבאים:

- לפחות 75-80% ממקרי הבדיקה המתוכננים בוצעו ותועדו

- לא יותר מ-0 באגים פתוחים בחומרה קריטית

- לא יותר מ-3 באגים פתוחים בחומרה גבוהה

- לא יותר מ-7 באגים פתוחים בחומרה בינונים

- לא יותר מ-10 באגים פתוחים בחומרה נמוכה

- כל תסריטי הsmoke עברו בהצלחה

- טבלת הבאגים מעודכנת עם סטטוס לכל באג

## 4.2 תיעוד עמידה בקריטריוני היציאה

להלן השוואה בין קריטריוני היציאה שהוגדרו במסמך תוכנית הבדיקות (STP) לבין המצב בפועל בסיום הפרויקט:

| # | קריטריון יציאה (מה-STP) | יעד | בפועל | עומד בקריטריון? | הערה / סיבה במקרה של אי-עמידה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | אחוז ביצוע מקרי בדיקה | 80%-75% | 86.0% | כן | היעד הושג ואף נחצה |
| 2 | באגים פתוחים בחומרה קריטית | 0 | 0 | כן | לא נמצאו באגים בחומרה קריטית. |
| 3 | באגים פתוחים בחומרה גבוהה | עד 3 | 4 | לא | 4 באגים מעבר ליעד עדיין פתוחים |
| 4 | באגים פתוחים בחומרה בינונית | עד 7 | 8 | לא | 8 באגים מעבר ליעד עדיין פתוחים |
| 5 | באגים פתוחים בחומרה נמוכה | עד 10 | 8 | כן | בגבולות היעד. |
| 6 | כל תסריטי ה-Smoke עברו בהצלחה | 100% | 100% (95/95 בוצעו) | כן | כל תסריטי ה-Smoke שהורצו עברו בהצלחה |
| 7 | טבלת הבאגים מעודכנת במלואה | כן | 20 באגים מתועדים בטבלת ה-STD | כן | יש לוודא עדכניות טבלת הבאגים הרשמית (Google Sheets) בנפרד מה-STD. |

# 5. ממצאי תאימות דפדפנים ומכשירים

| דפדפן / מכשיר | תוצאה | ממצאים עיקריים |
| --- | --- | --- |
| Google Chrome | עבר | נבדק במספר פיצ'רים (עמוד מוצר, עגלה, תהליך תשלום, פוטר) – תצוגה ותפקוד תקינים, ללא שבירת עיצוב. |
| Microsoft Edge | עבר | נבדק במספר פיצ'רים (עמוד מוצר, עגלה, תהליך תשלום, פוטר) – תצוגה זהה ל-Chrome, ללא ממצאים. |
| Opera GX | עבר | נבדק בהשוואה בין דפדפנים (עמוד מוצר, עגלה) – תצוגה עקבית, ללא ממצאים. |
| מובייל (הדמיה/מכשיר) | עבר | הוספה לעגלה, התחברות ותצוגה רספונסיבית במובייל נבדקו ועברו בהצלחה. |
| טאבלט (768px) | עבר | תצוגה רספונסיבית של עמוד מוצר ועגלה נבדקה ועברה; בדיקת טאבלט בפיצ'ר קופונים טרם בוצעה. |

# 6. מסקנות והמלצות לשיפור

## 6.1 מסקנות עיקריות

בפיצ'רים שנבדקו בפועל איכות המערכת גבוהה יחסית – אחוז ההצלחה מתוך מקרי הבדיקה שבוצעו עומד על כ-95.9%, ולא נמצאו באגים בחומרה קריטית.

היקף הבדיקות נשמר מעל יעד ה-STP – 86% מהמקרים בוצעו ותועדו (לעומת 75%-80% שנדרש), ורוב הפיצ'רים (סינון ומיון, קופונים ומבצעים, חיפוש מוצרים, נגישות, דף בית ותפריט ניווט, תהליך תשלום, פוטר) הגיעו לכיסוי מלא או כמעט מלא.

עם זאת, נותרו 4 באגים בחומרה גבוהה שראוי לתת עליהם את הדעת:

- היעדר אזהרת גיל למוצרי אלכוהול (רגולציה)

- פאנל נגישות שאינו נגיש בניווט מקלדת בלבד

- היעדר ניתוק אוטומטי (session timeout) מטעמי אבטחה

- אפשרות לשלב שני קופונים אישיים שאינם אמורים להצטרף, ולקבל הנחה כפולה

כמו כן אותרו מספר בעיות ולידציה נוספות בטופסי הרשמה/התחברות, וכן פערי אכיפת תנאי קופון (סכום מינימלי) בפיצ'ר הקופונים והמבצעים.

הממצא המשמעותי ביותר לצורך קבלת החלטה הוא שלמרות עמידה ביעד הכיסוי והמגמה החיובית, מספר הבאגים הפתוחים בחומרה גבוהה (4) ובינונית (8) עדיין חורג מהיעד שהוגדר ב-STP (עד 3 ועד 7 בהתאמה), בעיקר בשל פערי ולידציה עסקית שנותרו בפיצ'ר הקופונים והמבצעים.

## 6.2 המלצות לשיפור

- לתקן בדחיפות את פער הולידציה שנותר בקופונים ומבצעים: אכיפת סכום סל מינימלי למימוש קופון, ומניעת שילוב קופונים אישיים שאינם ניתנים לשילוב

- לתקן את 3 הבאגים הנוספים בחומרה גבוהה לפני העלייה לייצור: אזהרת גיל למוצרי אלכוהול, נגישות פאנל הנגישות בניווט מקלדת, וניתוק אוטומטי מטעמי אבטחה

- להשלים את 72 מקרי הבדיקה שסומנו כ'לא ניתן להרצה' בפיצ'ר ההרשמה, ולתעד את הסיבה לכך

- לשפר ולידציה בטופסי הרשמה/התחברות: אכיפת אורך מינימלי לשם פרטי/משפחה, וסימון ויזואלי (כוכבית) לשדות חובה

- לשפר את מנוע החיפוש כך שיתמודד עם קלטים לא סטנדרטיים (רווחים מיותרים בין מילים/אותיות, מונח בעל אות בודדת)

## 6.3 המלצת הצוות: Go / No-Go לייצור

החלטה: NO-GO נימוק ההחלטה: היקף הבדיקות נשמר מעל היעד (86%), ולא נמצאו באגים בחומרה קריטית. עם זאת, מספר הבאגים הפתוחים בחומרה גבוהה (4 לעומת יעד של עד 3) ובינונית (8 לעומת יעד של עד 7) עדיין חורג מהיעד שהוגדר ב-STP – בעיקר עקב פערי ולידציה עסקית שנותרו בפיצ'ר הקופונים והמבצעים. המלצת הצוות: לתקן את 4 הבאגים בחומרה גבוהה ואת הבאגים העודפים בחומרה בינונית, ולתת גישה לכלים ודאטה הנדרשת לסיים את הבדיקות שלא בוצעו, לפני קבלת החלטת Go/No-Go סופית.

# 7. נספחים ומסמכים קשורים

- STP – תוכנית בדיקות מערכת

- STD – מסמך מקרי בדיקה מפורט (Google Sheets)

- טבלת באגים מלאה (Google Sheets)

דו"ח בדיקות מערכת (STR) – שופרסל אונליין | פרויקט בדיקות תוכנה 2026